Tasks 取代 Todos

# Claude Code 变天：Steve Yegge 出手，用 Tasks 取代 Todos，Agent 开发的新范式？

Claude Code 悄悄推了一个更新，乍一看不起眼：把 Todos 升级成了 Tasks 。

很多刚入行的小年轻可能觉得：“切，不就是改个名字吗？产品经理又在刷存在感了。”

但咱们写了多年工程代码的人都知道，命名就是架构。当你看到 Steve Yegge 这个名字出现在这次更新的背后时，事情就不简单了。

如果你不知道 Steve Yegge 是谁，建议去翻翻十几年前他在 Google 和 Amazon 之间那篇著名的“平台论”檄文。这哥们是典型的工具链狂魔，他出手改动这一层，说明 Anthropic 根本没想把 Claude Code 做成一个简单的 Chatbot，他们是在做一个面向 Agent 时代的 IDE。

今天咱们就扒一扒，这次改动背后的技术逻辑，以及它背后透漏出的那些风声。

### 为什么要改：两个原因，都是工程现实

#### 模型变强了：TodoWrite 这种"拐杖"可以扔了

官方用了个词 unhobble，意思是给 Claude "解绑"。
Opus 4.5 这类模型能自主跑更久、能更好追踪状态，于是 TodoWrite Tool 没必要了：小任务 Claude 自己能记得住。

一句话概括：模型越强，工具越要做减法。

#### 项目变复杂了：Todo List 扛不住"依赖 + blocker + 协调"

Anthropic 内部用 Claude Code 做更长项目，经常跨多个 subagent、多个 context window、多个 session。
项目一复杂，你就会遇到这些现实：

• 任务之间有依赖

• 任务会被 blocker 卡住

• 多个窗口/会话需要同步进度

Todos 在这种场景下就是便签纸，不是工程系统。

### Tasks 强在哪：三个能力，解决三个痛点

#### 依赖关系：任务终于有"先后顺序"

Tasks 之间可以设置依赖，写在 metadata 里。
这对工程推进很关键：先做哪个、后做哪个，卡在哪儿，一眼清楚。

### 2）文件系统存储：任务从"聊天记录"变成"项目状态"

Tasks 存在本地：~/.claude/tasks。
这意味着你不是在某个对话里"临时记事"，而是在维护一份可持续的工程状态，多 session / subagent 能读写同一份数据。

#### 实时广播：多个 Claude 不再各干各的

一个 session 更新 Task，所有操作同一 Task List 的 session 都会收到更新。
这就是并行协作的基础：减少重复劳动，减少信息不同步。

### 实操：一篇文章讲清楚怎么用（可直接照抄的工作流）

官方给的使用点很朴素，但足够你搭一套"能落地"的工作方式：
设置环境变量，让多个 session 协作同一个 Task List。

#### Step 1：先定一个 Task List（把它当"项目名"）

命令行就这么开：

Plain Text CLAUDE_CODE_TASK_LIST_ID=groceries claude

groceries 只是示例。你真实用法应该更像：

Plain Text CLAUDE_CODE_TASK_LIST_ID=refactor-auth-service claude # 或 CLAUDE_CODE_TASK_LIST_ID=ship-feature-x claude

你越把 Task List 当"项目"，Claude 越容易在同一个上下文里稳定推进。

#### Step 2：别自己写 Todo，让 Claude 先把 Tasks 拆出来（带依赖）

这是最省脑子的用法：直接让 Claude 创建 tasks 就行。

你可以这样下指令（工程口吻就行）：

把功能 X 拆成 Tasks，标注依赖关系；先输出任务清单，不要写代码。

你希望看到的结构类似这样：

Plain Text Task 1: 初始化/梳理现有工程结构 Task 2: 定义接口与数据结构（依赖 Task 1） Task 3: 实现主流程（依赖 Task 2） Task 4: 补齐单测/回归用例（依赖 Task 3） Task 5: 文档与使用说明（依赖 Task 3）

老炮经验：
你写的 todo 往往是"你想做什么"；Claude 写的 task 更像"它能执行什么"。

#### Step 3：开两个 session 并行干活（这才是 Tasks 的甜点）

同一个 Task List，开两份 Claude：

##### Session A：主开发（推进实现）

Plain Text CLAUDE_CODE_TASK_LIST_ID=refactor-auth-service claude

##### Session B：副驾驶（测试/审查/找坑）

Plain Text CLAUDE_CODE_TASK_LIST_ID=refactor-auth-service claude

为什么要这么干？因为 Tasks 有实时广播：A 更新了任务状态，B 会同步收到。
你就可以让两边分工明确：

• A：按依赖推进实现，遇到 blocker 立刻标记

• B：写测试、做 review、扫边界条件（尤其是 auth / 权限 / error handling）

这比你一个窗口从早肝到晚靠谱得多。

#### Step 4：什么时候该上 subagent：碎活、脏活、会打断主线的活

官方说启动 subagent 的时候特别有用。
我把它翻译成工程话：把"打断注意力"的工作丢给 subagent。

典型包括：

• 扫一遍项目里所有 TODO/FIXME，整理成任务

• 补测试矩阵

• 统一命名/格式化/批量重构这种重复劳动

它们挂在同一个 Task List 下，状态可同步，你不会丢进度。

#### Step 5：Tasks 在文件系统里，意味着你能在它上面造自己的工具

官方点得很明白：既然存本地，就可以在上面构建自己的工具。

别急着"造火箭"，但你至少知道路子：

• 导出成 Markdown，当日报告直接生成

• 做个小脚本统计 blocker 和停留时长

• 同步到你常用的看板工具

这就是工程化的延伸空间。

### 这对谁有用：别硬上工程化，先对号入座

• 个人开发者/独立开发：你缺的不是能力，是"被打断后还能续上"的推进系统。Tasks 的文件存储 + 状态同步很顶。

• 团队工程师：你缺的是协作摩擦的降低。跨 session + 广播同步，能少掉一堆重复沟通。

• 技术负责人/偏架构视角的人：你关心的是路径和节奏。依赖关系让任务推进像项目而不是像灵感清单。

• 技术内容创作者：写文章也是项目。选题、demo、验证、写作、排版都能拆成 Tasks，用两个 session 分别做"验证"和"成稿"，效率很高。

### 收个尾：AI 编程下半场拼的不是"写得快"，是"做得完"

Todos 时代，你拿 Claude 当"高级补全"；
Tasks 时代，你可以开始把它当成"可协作推进的工程角色"。

这次升级我最认可的一点是：它没有花里胡哨，而是把工程最痛的地方补上了——
依赖、状态、同步。

你如果愿意按上面的工作流跑一遍，会明显感觉到：项目推进更稳了，返工更少了，最关键的是——不容易烂尾。

# 参考

https://mp.weixin.qq.com/s/7moJstmkkiPNI_VK3g6Hkw